Antecedentes

| Nombre | Iluminación Peatonal Avenida “A” |
| --- | --- |
| Programa | Sistema Nacional de Seguridad Municipal |
| Temática | Situacional (AC-EQUIP-IL-IPSI-PER-REP) |
| Tipología | IL – Iluminación Peatonal |
| Resumen | El proyecto contempla la instalación de luminarias peatonales en la Avenida 'A' de la comuna, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del espacio público. Esta iniciativa busca beneficiar tanto a los vecinos y vecinas del sector 'Manantiales' como a la población flotante que transita diariamente por la zona, contribuyendo a prevenir situaciones de riesgo, fomentar el uso del espacio urbano durante horas de menor luminosidad y fortalecer la sensación de seguridad en la comunidad. La implementación de un sistema de iluminación eficiente y estratégicamente distribuido permitirá aumentar la visibilidad, disuadir conductas delictivas y facilitar la vigilancia tanto ciudadana como institucional. Además, se espera que la intervención promueva una mayor cohesión social y dinamismo en el entorno urbano, al incentivar actividades recreativas, comerciales y culturales en horarios más amplios. Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de recuperación de espacios públicos con enfoque preventivo, que reconoce la importancia del entorno físico como un factor determinante en la calidad de vida, la seguridad y la integración comunitaria. |
| Sector a Intervenir | Sector Manantiales, Junta de Vecinos N°85 |

- Entidad Ejecutora

| Nombre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección |  |  |  |
| Comuna |  |  |  |
| Teléfono |  | Correo |  |

- Representante Legal

| Rut : |  |
| --- | --- |
| Nombre : |  |
| Cargo : |  |

- Contraparte Técnica

| Rut |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  | Correo |  |  |

- Responsable del Proyecto

| Nombre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teléfono |  |  | Correo |  |  |

Diagnóstico

| Problemas de Seguridad | - Robo con violencia o intimidación - Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública |
| --- | --- |
| Objetivo General | Disminuir factores de riesgo físico que contribuyan a reducir la oportunidad de delitos y la percepción de inseguridad, mejorando las condiciones de iluminación de los espacios públicos. |
| Justificación y Caracterización de Problemas de Seguridad | Respecto a la existencia del problema, en el sector “” se han identificado 32 casos policiales asociados a delitos de robo con violencia o intimidación, y robo por sorpresa, según datos del SIED Territorial SPD (2024). En cuanto a su caracterización, el 65% de estos delitos ocurrieron durante el horario nocturno y el 80% fueron perpetrados por hombres. La comunidad local ha señalado que los autores de estos hechos delictuales provendrían, en su mayoría, de un barrio colindante y podrían estar vinculados a una banda delictual en formación (Fuente: entrevista con Junta de Vecinos N°85, 2024). Esta percepción incrementa la sensación de inseguridad entre los residentes. Adicionalmente, algunos vecinos manifiestan que no se sienten seguros en el barrio, especialmente durante la noche, y que un porcentaje significativo de los robos no es denunciado por temor a represalias o por desconfianza en el sistema, lo cual sugiere que la magnitud real del problema podría ser considerablemente mayor. Estas situaciones han generado un deterioro del tejido social y una disminución en el uso del espacio público, particularmente en horas de baja iluminación. En este contexto, la instalación de luminarias peatonales surge como una medida prioritaria para mitigar el problema, ya que una mayor iluminación del espacio público contribuye significativamente a disuadir la comisión de delitos, facilita la identificación de personas y situaciones sospechosas, y fortalece la percepción de seguridad. La evidencia indica que los entornos bien iluminados promueven un mayor uso comunitario del espacio urbano, lo que a su vez genera mayor vigilancia natural y cohesión social. Por ello, mejorar la infraestructura lumínica del sector “Manantiales” no solo responde a una necesidad urgente de seguridad, sino que también contribuye a la recuperación del espacio público para el uso cotidiano de la comunidad. |
| Factores de Riesgo | - Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito - Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra) - Consumo de alcohol y drogas - Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal |

Focalización

| Focalización Territorial | La ubicación geográfica de la comuna implica condiciones particulares de luminosidad durante el año, especialmente en la época invernal, cuando el número de horas de oscuridad aumenta considerablemente en comparación con otras zonas del país. Esta situación genera una necesidad aún más apremiante de contar con una adecuada infraestructura de iluminación pública, especialmente en sectores residenciales y ejes de circulación peatonal. En este contexto, uno de los principales ejes del barrio presenta una deficiente iluminación peatonal, lo que ha llevado a los vecinos a identificarlo como un punto crítico en términos de seguridad. El tramo específico a intervenir corresponde a la Avenida 'A', entre calles 1 y 3, ubicada en el sector 5 de la comuna, donde se encuentra la Unidad Vecinal N°85. El sector “Manantiales”, si bien presenta un tránsito vehicular moderado y se encuentra relativamente alejado del centro cívico y comercial, concentra importantes equipamientos comunitarios: dos establecimientos educacionales y un consultorio, ambos ubicados a solo 100 metros del eje propuesto para la intervención. Esto implica un flujo constante de personas, incluyendo niños, niñas, adultos mayores y usuarios del sistema de salud, quienes transitan por la zona incluso en horarios de baja visibilidad. Un desafío adicional es la presencia de especies arbóreas añosas en las vías principales, herencia del pasado agrícola del sector, las cuales, si bien aportan valor patrimonial y ambiental, dificultan significativamente la propagación de la luz proveniente de la infraestructura vial existente. En este sentido, la instalación de luminarias peatonales específicas se vuelve fundamental para garantizar una adecuada cobertura lumínica a nivel del transeúnte. Durante la última década, el sector “Manantiales” ha experimentado un proceso sostenido de urbanización, con la pavimentación de calzadas y aceras, y la incorporación de luminarias viales. Sin embargo, persiste una brecha importante en la iluminación orientada a los peatones. Por ello, el presente proyecto de iluminación peatonal no solo responde a una necesidad concreta en materia de seguridad y accesibilidad, sino que además viene a complementar y consolidar el proceso de mejoramiento urbano que la comuna ha venido impulsando, contribuyendo a un entorno más seguro, equitativo y funcional para toda la comunidad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación de la intervención | 1 Archivo |  |  |
| Fotografías | 6 Archivos |  |  |
| - Cuantificación de la Población Objetivo |  |  |  |
| Población | Hombres | Mujeres | Total |
| Población Directa | 2.128 | 2.528 | 4.656 |
| Población Indirecta | 2.128 | 2.528 | 4.656 |
| Total Población | 4.256 | 5.056 | 9.312 |
| Población Directa | Hombres | Mujeres | Total |
| 9 años o menos | 389 | 475 | 864 |
| 10 - 17 años | 402 | 514 | 916 |
| 18 - 29 años | 421 | 486 | 907 |
| 30 - 49 años | 416 | 431 | 847 |
| 50 - 64 años | 376 | 448 | 824 |
| 65 años o mas | 124 | 174 | 298 |
| Total Población Directa | 2.128 | 2.528 | 4.656 |

Detalle de Cobertura

| Tipo de Intervención |  | Circuito Peatonal, Senderos, Paseos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Características de la Intervención |  |  |  |  |  |  |
| Mejora |  |  | Cantidad |  | Unidad Medida |  |
| Nuevos puntos de iluminación (Lugares sin iluminación) |  |  | 85 |  | Unidad |  |
| Reposición de luminarias (Puntos existentes) |  |  |  |  |  |  |
| - Compromisos de la Intervención |  |  |  |  |  |  |
| Elemento | Características |  |  | Cantidad |  | Unidad Medida |
| Luminaria Peatonal | Luminaria Peatonal en poste de acero galvanizado de 5 metros de altura. |  |  | 85 |  | Unidad |

Estrategia de Intervención

- Componentes

| Componente | Producción | Factores de Riesgo / Problemas de Seguridad / Vínculo de Actividades |
| --- | --- | --- |
| Instalación | Unidad de Producción: Actividades administrativas realizadas Meta de Producción: 3,00 | Factores de Riesgo: - Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra) - Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal - Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Acta de inicio ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Presentación y validación del equipo ejecutor ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Recepción kit comunicacional ¦ responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Instalación de luminarias | Unidad de Producción: Luminarias nuevas Meta de Producción: 85,00 | Factores de Riesgo: - Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra) - Consumo de alcohol y drogas - Deficiente control visual del entorno - Presencia de iluminación difusa y de sodio |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Elaboración de bases ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Publicación de bases ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Adjudicación ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Firma de contrato ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Entrega de terreno ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Ejecución de la obra ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico - Recepción de la obra ¦ Responsable: Apoyo Componente Técnico |
| Reuniones | Unidad de Producción: Reuniones realizadas Meta de Producción: 6,00 | Factores de Riesgo: - Deficiente control visual del entorno - Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal - Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Reuniones de coordinación de redes ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Reuniones con la comunidad ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario |
| Difusión | Unidad de Producción: Actividades de difusión realizadas Meta de Producción: 4,00 | Factores de Riesgo: - Deficiente control visual del entorno - Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal - Escasa coordinación de los vecinos con la autoridad local o policías ante el delito |
|  |  | Problemas de Seguridad: - Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública - Tráfico y/o consumo de drogas en la vía pública |
|  |  | Vínculo de Actividades: - Lanzamiento con la comunidad ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Inauguración de proyecto con la comunidad ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Diseño y validación de material de capacitación y difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario - Distribución de material de difusión ¦ Responsable: Apoyo Componente Comunitario |

| Cierre | Unidad de Producción: Actividades Administrativas realizadas Meta de Producción: 2,00 |  | Factores de Riesgo: - Deficiente control visual del entorno - Bolsones de oscuridad (Lugares Trampa o Con Sombra) - Deficiente visibilidad para el desplazamiento peatonal |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Problemas de Seguridad: - Ebriedad y/o consumo de alcohol en la vía pública |
|  |  |  | Vínculo de Actividades: - Acta de cierre ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa - Presentación de informe de sistematización ¦ Responsable: Contraparte Técnica Administrativa |
| Metodología de Intervención |  | Con la instalación de luminarias, junto con las acciones definidas en la estrategia de intervención, se busca dar cumplimiento al principio de Prevención Situacional. Este enfoque pretende reducir las oportunidades para la comisión de delitos y hechos de violencia mediante la mejora del entorno urbano, lo que a su vez contribuye a disminuir la percepción de inseguridad manifestada por los vecinos de los sectores seleccionados. La intervención permitirá abordar factores de riesgo identificados previamente, mejorando las condiciones de seguridad y fortaleciendo la convivencia comunitaria. Desde el ámbito técnico, el municipio será el ente responsable de liderar el proceso completo de implementación, que incluye la elaboración de las bases técnicas, el proceso de licitación, adjudicación y supervisión, así como la recepción definitiva de las obras. Esta gestión garantizará que la ejecución cumpla con los estándares de calidad exigidos y que se respeten los plazos establecidos. En paralelo, desde el enfoque comunitario, se desarrollarán diversas actividades destinadas a fomentar la participación activa de la comunidad durante todo el ciclo del proyecto. Estas acciones incluirán reuniones informativas, talleres de seguridad barrial, levantamiento de información territorial, y actividades de evaluación participativa. El objetivo es asegurar la apropiación ciudadana del proyecto, promoviendo corresponsabilidad en el uso y cuidado del espacio público intervenido. El equipo ejecutor estará conformado por profesionales pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública del municipio, quienes cuentan con experiencia en intervención territorial y trabajo comunitario. Por lo tanto, no se contempla la destinación de recursos del proyecto para nuevas contrataciones. En consecuencia, la totalidad de los fondos será utilizada para la adquisición e instalación de luminarias, maximizando el impacto de la intervención en beneficio directo de la comunidad. |  |

Cronograma

| Duración Proyecto | 12 meses |
| --- | --- |

- Cronograma de Actividades

| Componente | Actividades | Meses de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación | Acta de inicio | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación y validación del equipo ejecutor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción kit comunicacional | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de Luminarias | Elaboración de bases | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicación de bases | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firma de contrato |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega de terreno |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecución de la obra |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción de la obra |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones | Reuniones de coordinación de redes |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reuniones con la comunidad |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Difusión | Lanzamiento con la comunidad |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inauguración de proyecto con la comunidad |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y validación de material de capacitación y difusión |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución de material de difusión |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Cierre | Acta de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |
|  | Presentación de informe de sistematización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |

Sustentabilidad

- Red de Coordinación

| Institución | Responsable | Objetivo | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Vecinos | Nombre: Cargo: Presidente JJVV Teléfono: Correo: | Fortalecer el vínculo entre la comunidad y la intervención propuesta, promoviendo la participación activa de los vecinos en cada etapa del proyecto, desde la planificación hasta la implementación y evaluación | Actividades participativas, vinculadas a reuniones y capacitaciones asociadas al proyecto. Estas instancias permitirán informar a los vecinos sobre los alcances del proyecto, recoger sus percepciones y necesidades, así como fomentar su participación activa durante todo el proceso de ejecución. |
| Seguridad Publica Municipal | Nombre: Cargo: Director(a) Teléfono: Correo: | Coordinar las acciones y a las distintas instituciones que serán parte en la ejecución del proyecto, en materia de prevención del delito hacia la comunidad que será beneficiada, con el fin de realizar un trabajo comunitario asociada a la intervención del recambio de luminarias. | Actividades de gestión y participación durante todo el proceso de ejecución del proyecto. Estas acciones incluirán la realización de reuniones informativas y jornadas de capacitación con la comunidad beneficiaria y con los departamentos técnicos respectivos con el propósito de dar cumplimiento a todas las actividades presentadas en la estrategia de intervención. |
| Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) | Nombre: Cargo: Director(a) Teléfono: Correo: | Coordinar las acciones de licitación del proyecto, como también su adjudicación y ejecución. | Actividades que incluye la elaboración de las bases técnicas, el proceso de licitación, adjudicación y supervisión, así como la recepción definitiva de las obras. |
| Carabineros de Chile | Nombre: Cargo: Suboficial Teléfono: Correo: | Fortalecer la relación entre la comunidad y Carabineros de Chile, promoviendo un enfoque preventivo y participativo de la seguridad. | Realizar capacitación de seguridad Barrial comunitaria, mediante acciones preventivas orientadas a reducir delitos y factores de riesgo en el espacio público. Difundir medidas de autocuidado, convivencia y seguridad ciudadana en coordinación |

Equipo Ejecutor

- Equipo Ejecutor

| Ejecutor | Tipo Aporte | Horas | Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: Contraparte técnica y administrativa Perfil Profesional: Opcional Funciones: Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el proyecto, garantizando una ejecución técnica y administrativa adecuada. | Propio | 22 | 12 |
| Cargo: Apoyo para el componente comunitario del proyecto Perfil Profesional: Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de las Ciencias Sociales, Humanidades o afín a la tipología. Funciones: Apoyar la implementación del proyecto desde un enfoque comunitario y participativo, conforme a los componentes establecidos en la estrategia de intervención. | Propio | 22 | 6 |
| Cargo: Apoyo para el componente técnico del proyecto Perfil Profesional: Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de Arquitectura, Construcción, o afín a la tipología. Funciones: Apoyar la implementación del proyecto desde un enfoque técnico y administrativo de la ejecución de las obras, conforme a los componentes establecidos en la estrategia de intervención. | Propio | 22 | 4 |

Presupuesto

| - Ítem Honorarios - Aporte Propio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Perfil / Ocupación | Horas | Valor Hora | Meses | Honorarios Mensuales | Total |
| Contraparte técnica y administrativa | Opcional | 22 | $6.000 | 12 | $528.000 | $6.336.000 |
| Apoyo para el componente comunitario | Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de las Ciencias Sociales, Humanidades o afín. | 22 | $6.000 | 6 | $528.000 | $3.168.000 |
| Apoyo para el componente técnico | Superior (Título Profesional o Licenciado), Área de Arquitectura, Construcción, o afín. | 22 | $6.000 | 4 | $528.000 | $2.112.000 |
| Total |  |  |  |  |  | $11.616.000 |

| - Ítem Infraestructura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Unidad Medida | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total |
| Adquisición e instalación de luminarias Peatonal. según anexos técnicos | 85 | Un | $65.000.000 | $0 | $0 | $65.000.000 |
| Total |  |  |  |  |  | $65.000.000 |

| - Ítem Difusión y Publicidad |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Valor Unidad | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total |
| Difusión fono seguridad | 4,00 | $150.000 | $0 | $600.000 | $0 | $600.000 |
| Materia de difusión para reuniones | 4,00 | $100.000 | $0 | $440.000 | $0 | $400.000 |
| Total |  |  |  |  |  | $1.000.000 |

| - Presupuesto General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem Presupuestario | Aporte Subsecretaría | Aporte Propio | Aporte Terceros | Total | Porcentaje Subsecretaría |
| Honorarios | $0 | $11.616.000 | $0 | $11.616.000 | 0% |
| Adquisición de Activos Físicos No Financieros | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Adquisición de Vehículos Motorizados y/o Equipamiento Asociado | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Materiales de Oficina | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Materiales de Uso y Consumo | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Pasajes, Fletes y Bodegaje | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Infraestructura | $65.000.000 | $0 | $0 | $65.000.000 | 100% |
| Sistemas Tecnológicos y Gastos Asociados | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Servicios Básicos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Arriendos Varios | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Difusión y Publicidad | $0 | $1.000.000 | $0 | $1.000.000 | 0% |
| Bebidas y Alimentos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Total | $65.000.000 | $12.616.000 | $0 | $77.616.000 | 100% |

Anexos

- Otros Archivos

| Antecedentes de factibilidad | : | - Acta de Validación Comunitaria - Carta de compromiso de operación y/o mantención - Carta de Coordinación de Redes - Certificado de Bien Nacional de Uso Público (BNUP) - Certificado de Factibilidad de empalme eléctrico - Certificado de Factibilidad Técnica |
| --- | --- | --- |
| Antecedentes técnicos del proyecto | : | - Cotizaciones de luminarias - Planimetrías - Especificaciones técnicas - Presupuesto itemizado de obras - Fotografías - Archivo kmz |